**磋商公告**

**项目概况**

关于房县方舱医院相邻处滑坡应急抢险工程的潜在报价人应在湖北致远项目管理有限公司获取采购文件，并于2023 年10月30日09 时00 分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：HBZY-FX2023-1001

项目名称：房县方舱医院相邻处滑坡应急抢险工程

采购方式：竞争性磋商

最高限价：依据控制价下浮7%

采购需求：1、 应急抢险治理范围约100米，第四系覆盖层较厚，平均厚度10~14米，地下水入渗丰富，地质条件较差。

2、鉴于以上地质条件，既要治理中浅层滑坡，又要恢复坡顶道路与设施，拟采用设计方案：微型钢管群桩基础+混凝土挡土墙。

3、钢管桩采用3排，直径159mm左右，平均长度15米，总长4500米；挡土墙基础采用C30钢筋混凝土，总方量300方。挡土墙采用C20片石砼浇筑，总方量700方。排水工程、土石方、设施恢复。

工期：30天

**二、申请人的资格要求**

（1）投标人应具备独立法人资格，具备有效期内的营业执照，并在人员、设备、资金、资质等方面具有履行本项目的能力；

（2）投标人应同时具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期内；

（3）投标人拟派本项目的项目经理应同时具有市政工程专业贰级及以上注册建造师资格、安全生产考核合格证书（B）证及市政相关专业中级及以上技术职称，且未担任其他在建工程项目（提供承诺函）；

（4）投标人拟投入本项目的现场管理人员：技术负责人应具备市政相关专业中级及以上技术职称，八大员（市政施工员、市政质量员、安全员、材料员、资料员、标准员、机械员、劳务员）须提供有效期内的岗位证书或培训合格证书，其中安全员需持有有效期内的安全生产考核合格证（C 证）；

（5）投标人应具有良好的商业信誉和完善的服务体系。参加此项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。投标人在本次采购活动中没有伪造证件（提供承诺函）；

（6）投标人参与本采购活动前三年未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体和“中国政府采购”政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人自行提供查询结果截图加盖投标人公章，查询结果截图中需显示查询时间）；对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

(7)本项目不允许联合体投标。

**三、获取采购文件**

时间：2023年10月16日9时至2023年10月20日18时（北京时间）

地点：湖北致远项目管理有限公司房县中西关居委会三楼

获取方式：

经办人员应当提交以下资料：

（1）法定代表人本人获取的，须提供法定代表人身份证原件（湖北省内的投标人可通过鄂汇办APP出示相关证件证明）、法定代表人身份证明书及加盖单位公章的营业执照和资质证明（若有）复印件；

（2）法定代表人委托他人获取的，须提供受托人身份证原件（湖北省内的投标人可通过鄂汇办APP出示相关证件证明）、法定代表人授权委托书及加盖单位公章的营业执照和资质证明（若有）复印件；

（3）投标人为自然人的只需提供本人身份证原件（湖北省内的投标人可通过鄂汇办APP出示相关证件证明）；

（4）招标文件获取方式：统一以电子邮件方式向投标人发送。

注：[以上报名资料均需盖供应商单位公章；](mailto:（1）以上报名资料均需盖供应商单位鲜章；（3）网上报名需把报名资料扫描件发送至邮箱scghdl@126.com并打电话0353-6669092确认报名信息）。)

**四、响应文件递交**

截止时间：2023年10月30日09点00分（北京时间）

递交方式：现场递交

响应文件必须在递交响应文件截止时间前密封送达。逾期送达的响应文件不予接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

**五、开启**

时间：2023年10月30日09点00分（北京时间）

地点：湖北致远项目管理有限公司房县中西关居委会三楼

**六、公告期限**：自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**：

（1）本项目采购信息在指定媒体《全国招标采购公共服务平台》上发布；

（2）有关本项目的变更信息公告发布同上述网站；

（3）针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：房县富兴产业建设发展有限公司

地 址：房县城关镇西水北路11号

联系方式：0719-3246800

2.采购代理机构信息

名 称：湖北致远项目管理有限公司

地　　址：湖北省十堰市房县城关镇中西关居委会三楼

联系方式：13657191301